แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

| ลำ ดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนการปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน / โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 2554 | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | สอบราคา | ประกวดราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน / ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี 2554 (เดือน / ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1. 2. 3. | การเคหะและชุมชน การเคหะและชุมชน การเคหะและชุมชน | โครงการก่แสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (อบต.กุดพิมาน) โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.9 | 1 1 1 |  | / / / |  |  | / / | / | / / / |  | เม.ย. 54 เม.ย. 54 เม.ย. 54 | พ.ค. 54 พ.ค. 54 พ.ค. 54 | ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ค. 54 |  | 196,000.00 2,552,000.00 252,000.00 |  |

ลายมือชื่อ			ผู้จัดทำ					ลายมือชื่อ			ผู้รับผิดชอบ

(นางวิชุดา  พวงขุนทด)							  (นางภูษิตา  กำเนิดเขว้า)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ รักษาการเจ้าหน้าที่พัสดุ					                  หัวหน้าส่วนการคลัง